# CnPack 会议纪要

| 部门名称 | CnPack开发组北京成员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议日期 | 2002.09.15 | 时间 |  | 9:00至13:30 18:30至21:00 |  |
| 会议地点 | 北京市北海公园、西单 |  |  |  |  |
| 主持人 | 与月共舞 | 记录人 |  | 与月共舞 |  |
| 参会人员 | 程云(嘉宾顾问)、与月共舞、Jedei、孤星、刘云涛、Snowfox、Sirius |  |  |  |  |
| 请假 | 无 | 列席 |  | 全部人员 |  |
| 发言人 | 主旨 |  |  | 发言要点 |  |
| 自由讨论 | 自我介绍、互相了解 |  |  | 成员之间的交流拉近了大家的距离。 大家就开发组的一些基本问题进行讨论，并对邮件列表的作用做了肯定的评价。 |  |
| 与月共舞 | 简单介绍CnPack现状，对过去三个季度的工作成果进行总结。 |  |  | 虽然CnPack仍存在很多不尽人意的地方，但工作成效仍是积极的。至少，CnPack能发展到现在的规模，创建这样一个开发环境，毕竟是一个很了不起的进步。 |  |
| 程云 | 以用户的身份评价CnPack的工作 |  |  | 叙述了对CnPack的一些看法，表达了对开发工作的支持和鼓励。 同时，建议CnPack应该有一些成果来证明开发组的工作价值。 另外，还谈到了大富翁上的很多经验和趣事，以及对国庆和以往的大富翁聚会的介绍。 |  |
| Jedei | 经验介绍及对开发工作的关注和建议 |  |  | 介绍了很多自己的开发经验，表达了对网络通讯部分开发的关注。介绍了一些建模工具和模式设计方面的东西。希望开发组能在ModalMaker等工具的运用上做更多的工作。 利用数码相机为大家合影留念。 |  |
| 孤星 | 介绍铁男的情况，和一些建议。 |  |  | 提到铁男近来一直很忙，顾不上做CnReport报表。 介绍了在数据库报表、图像处理、专家编写和工业控制开发等方面的经验，以及来北京后的感受。 |  |
| Snowfox | 对开发方式的建议 |  |  | 建议CnPack可以走微软的开发模式，用阶段性的成果实现里程碑式的开发。 同时建议由能力较强的成员来构建开发包框架，其它成员在此基础上进行开发。 另外还建议开发包应该走自己的道路，而不是简单地重复别人的东西。 |  |
| 刘云涛 | 经验介绍及对开发包框架设计的建议 |  |  | 探讨当前的开发包框架模式，介绍了自己深入VCL寻幽探密的经验，表达了对组件开发书籍严重缺乏的不满，声明自己打算写一本关于组件开发和VCL源码分析的书。 希望能更快地投入正式开发。 |  |
| Sirius |  |  |  | 介绍了多年的程序开发经验和自己的得意之作。以专业身份评述IT业的一些现状，以及对年轻程序员的鼓励和建议。 同时希望能为开发包增加一些公共代码。 |  |
| 与月共舞 | 阐述CnPack的最终目标 |  |  | 开发最优秀的第三方开发包 建设最优秀的自由软件开发团队 建设最优秀的VCL开发网站 |  |
| 整个聚会在轻松活跃的气氛中进行，很多成员都是第一次与同道网友见面交流，大家畅所欲言，各有所得。通过这次聚会，大家在风景优美的北海公园中获得了身心的放松。聚会较好地实现了预期的目标。 |  |  |  |  |  |
| 会议形成的决议 |  |  | 落实时间 |  | 责任人 |
| 完善开发组的基础工作，建立健全的文档。 |  |  | 2002.09-2002.10 |  | 与月共舞 |
| 建立较成熟的开发包框架和公共代码库。 |  |  | 2002.09-2002.10 |  | 与月共舞 |
| 创造环境让更多的成员投入开发和管理，尽快发布阶段性作品。 |  |  | 2002.09-2002.11 |  | 与月共舞 |
| 增强成员之间的交流，提高团队凝聚力 |  |  | 长期的过程 |  | 与月共舞 |
| 抄送 | CnPack开发组全体人员、观察员、嘉宾顾问。 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |