# CnPack 会议纪要

| 部门名称 | CnPack核心开发组 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议日期 | 2003-10-11 | 时间 |  | 12:30至15:30 |  |
| 会议地点 | MSN Messenger 网络会议 |  |  |  |  |
| 主持人 | 与月共舞 | 记录人 |  | Passion |  |
| 参会人员 | 与月共舞/Passion/何清 |  |  |  |  |
| 请假 | 无 | 列席 |  | 与月共舞/Passion/何清 |  |
| 发言人 | 主旨 |  |  | 发言要点 |  |
| 与月共舞 何清 Passion （发言不分先后） | 讨论大家现在对CnPack现状的看法。 讨论以下要点： 1.CnPack在较长一段时间的发展方向。 2.三位管理员的分工方向。 3.最近几个月各人的开发内容和工作重点。 |  |  | BUG跟踪不到位/文档不够。进展慢，管理工作没足够落实。 发展方向：CnWizards框架重构V1.1，发布专家包外部测试版，然后分二条线，一条继续完善专家包，一条开发组件包。 框架修改原则一，保证框架最优化，不惜修改专家代码。原则二、保证框架最易让人理解。原则三：代码与文档同步 日常管理：何清负责。 当前专家开发任务：分工（见决议）。 专家框架1.1开发及专家整理：11月以后安排，与月共舞带头。 大规模的文档更新和补齐：11、12月，Passion负责。 |  |
| 会议形成的决议（任务） |  |  | 落实时间 |  | 责任人 |
| 发布CnPack IDE Wizards 0.6.7版 |  |  | 2003-10-20前后 |  | Passion/何清 |
| CnWizards框架整理 |  |  | 2003年年底前 |  | 与月共舞 |
| 开发移植资源管理专家/书签专家/文件浏览专家 |  |  | 2003年年底前 |  | 何清 |
| 多语整理完善/ LXExpert / Responsory研究 |  |  | 2003年年底前 |  | Passion |
| 源代码格式化专家开发/ FmyExperts 完整移植 |  |  | 2003年年底前 |  | 与月共舞 |
| 文档补充与复查 |  |  | 2003年年底前 |  | Passion |
| 抄送 | CnPack开发组成员 |  |  |  |  |
| 备注 | 会议详细聊天记录以邮件列表的形式另外作为附件发送。 |  |  |  |  |